**MATRIZ DE RIESGOS**

| **CLASE** | **TIPIFICACIÓN** | **ASIGNACIÓN**  | **CATEGORIZACION**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIESGO** | **UNIVERSIDAD o Gobernación**  | **CONTRATISTA** | **PROBAB.** | **MAGNITUD** | **DURACION** |
| **E[[1]](#footnote-1)** | **V[[2]](#footnote-2)** | **E** | **V** | **E** | **V** |
| ECONÓMICOS | estimación subvalorada del presupuesto del contrato | X |   | M | 10 | M | 10 | B | 5 |
| mala valoración del presupuesto publicado por la entidad, que podría llevar a un incumplimiento contractual | x |  | A | 20 | A | 20 | M | 10 |
| Financiero, Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. |   | X | A | 20 | A | 20 | M | 10 |
| Cambios normativos o de legislación tributaria, Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas.  |   | X | M | 10 | M | 10 | B | 5 |
| ADMINISTRATIVO | utilización de estudios previos sin suficiente valoración del nivel de desarrollo alcanzado que conlleven a que el suministro se base en información errónea imprecisa o incompleta | X | X | M | 10 | M | 10 | M | 10 |
| retrasos por parte del contratista y/o interventor de la presentación de las actas y/o cuentas |   | X | A | 20 | B | 5 | B | 5 |
| errores por parte del contratista y/o interventor en la elaboración de pólizas y/o cuentas ocasionando retrasos en su radicación |   | X | A | 20 | B | 5 | B | 5 |
| JURÍDICO | estructura empresarial inadecuada del contratista |   | X | B | 5 | M | 10 | B | 5 |
| ley de intervención económica |   | X | B | 5 | M | 10 | B | 5 |
| cambio de normatividad durante la ejecución del contrato | X |   | B | 5 | B | 5 | B | 5 |
| OPERACIONAL | Incumplimiento, Para efectos de una excelente eficiencia en la entrega de bienes del contrato, el cabal cumplimiento de la entrega de los bienes, debe considerarse por parte de los contratistas ajustándose a las necesidades |   | X | M | 10 | M | 10 | B | 5 |
| estimación insuficiente del plazo de ejecución del contrato |  | X  | M | 10 | M | 10 | B | 5 |

**VALORACION DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO 1 A 10**

**M RIESGO MEDIO Donde 10 es más que frecuente**

**A RIESGO ACEPTABLE Donde 1 es menos frecuente**

**B RIESGO BAJO**

Firma del oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

c.c.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfono**\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Evaluada [↑](#footnote-ref-1)
2. Valorada [↑](#footnote-ref-2)